Сравнение ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90

Главное отличие в том, на что именно рассчитан стандарт. ГОСТ 19.102-77 применяется только для разработки отдельной программы (ПО). А ГОСТ 34.601-90 описывает создание целой автоматизированной системы (АС). В АС входит не только программа, но ещё железо, персонал, организация работы и потоки информации.

| Стадии по ГОСТ 19.102-77 (Программа) | Стадии по ГОСТ 34.601-90 (Автоматизированная система) | Основная суть и разница на данном этапе |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует как отдельная стадия | 1. Формирование требований к АС 2. Разработка концепции АС | В ГОСТ 34 есть большой блок предпроектных работ: обследование предприятия, изучение объекта автоматизации, обоснование нужности системы. В ГОСТ 19 этого нет, там считается, что задача для программы уже понятна. |
| 1. Техническое задание (ТЗ) | 3. Техническое задание | ГОСТ 19: требования к коду, функциям программы и документации. ГОСТ 34: требования ко всей системе (режимы работы, надёжность, железо, квалификация персонала). |
| 2. Эскизный проект | 4. Эскизный проект | ГОСТ 19: проектирование алгоритмов, структуры входных и выходных данных. ГОСТ 34: предварительные решения по системе, её частям и видам обеспечения (информационному, техническому). |
| 3. Технический проект | 5. Технический проект | ГОСТ 19: окончательные алгоритмы и пояснительные записки. ГОСТ 34: утверждение решений по системе, планы размещения оборудования, спецификации на закупку железа. |
| 4. Рабочий проект | 6. Рабочая документация 7. Ввод в действие | ГОСТ 19: на этой стадии пишут код, отлаживают программу и проводят испытания. ГОСТ 34: подготовка объекта, монтаж оборудования, пусконаладка, обучение сотрудников, опытная эксплуатация и приёмка всей АС. |
| 5. Внедрение | Частично покрывается стадией Ввод в действие и стадией 8. Сопровождение АС | ГОСТ 19: передача программы в производство и оформление акта. ГОСТ 34: гарантийные обязательства и обслуживание работающего комплекса (включая техподдержку). |

Почему стадии разные

1. Масштаб и компоненты объекта

Программа (ГОСТ 19) - это просто набор инструкций для компьютера. Для её создания не нужно нанимать строителей, покупать серверные шкафы, тянуть кабели или менять должностные инструкции.

Автоматизированная система (ГОСТ 34) - это уже целый комплекс. В неё входят железо, сети, организационные процессы, регламенты работы людей и сама программа как один из элементов.

2. Характер работ

По ГОСТ 19 главное - написать код, отладить его и оформить документацию.

По ГОСТ 34 важнее обследовать бизнес-процессы заказчика, интегрировать разные ИТ-компоненты, смонтировать оборудование и научить персонал работать по новым правилам.

Постановление 2425

В Единых перечнях продукции Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 позиция «Портативные компьютеры» отсутствует. Этот вид продукции подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.